滨湖校区树木移栽询价要求

- 项目介绍

1、滨湖校区2#教学楼（文津楼）西侧部分树木受灾死亡，树林稀疏，绿化、生态、视觉效果较差。同时，2#教学楼（文津楼）南侧杂树林，树木已生长6年以上，过于密集，需进行间苗移栽。

2、拟将滨湖校区2#教学楼（文津楼）南侧过密树木移栽至2#教学楼（文津楼）西侧，计约300棵。其中，胸径8-10cm约100棵，胸径10-12cm约100棵，胸径12cm以上的约100棵。

3、树木品种为高杆女贞、栾树、重阳木、榆树、国槐、无患子、枫杨等。

4、需要移栽的树木和移栽地点，由学校指定。

二、实施时间

2018年12月31日前完成。

三、移栽要求

- 按学校指定位置开挖树穴，树穴规格80*80*60（深），栽植时施有机底肥，每穴不少于2Kg；移栽时，规范修剪，确保造型，同时，做好支撑固定和防冻；

- 养护期1年，从栽植完成验收之日算起；

- 移栽成活率确保90%以上，低于90%，视为不合格；

- 移栽死亡的树木，不付移栽费用，超过10%的部分赔偿200元/棵；

- 移栽后的树穴，恢复平整；

- 养护期满，验收合格后，据实结算，一次性付款；在实施机械吊装、运输树木时，不得损坏校园人行道、树木等，如有损坏，照价赔偿。

四、资质要求

具有专业绿化资质的公司或有实施绿化能力的自然人。

五、询价要求

1、报价时，所报价格为包干单价（不调价），包括起树、吊运、栽植、施肥、固定、防冻以及税金、养护费、风险金等一切费用。

2、满足上述条件，报价最低的确定为施工单位。

3、施工单位在签订合同前，需缴纳5000元履约保证金，养护期满，验收合格，无息退还。

后勤服务与管理处

2018年12月3日

滨湖校区树木移栽报价单

| 树种 | 规格（cm） | 数量（棵） | 单价(元/棵) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂树 | 8-20 | 300（暂定） |  |  |  |

说明：1、所报价格为包干单价（不调价），包括起树、吊运、栽植、施肥、固定、防冻以及税金、养护费、风险金等一切费用。

2、报价时，不分品种和规格。

3、报价加盖公章方为有效（自然人需本人签字）。

报价单位：（盖章处，自然人签字处）

联系人姓名及身份证号码：

联系电话：