项目编号：2012XGB07

淮北师范大学新校区物资设备

招标采购项目

招标文件

学生公寓组合套床制作与安装（一）

淮北师范大学新校区建设与管理指挥部

二O一二年三月

项目名称：学生公寓组合套床制作与安装（一）

一、数量：

001包：A1栋（南楼1-6层），186间，每间6人，1116套

A2栋（中楼1-6层），186间，每间6人，1116套

A3栋（北楼1-6层），183间，每间6人，1098套

合计3330套。

二、安装地点：淮北师范大学新校区。

三、款式：上部单人床，下部组合柜，毎套组合套床包括：铁床、衣柜、书柜、电脑写字台、蚊帐杆、床梯、方凳等。

四、技术要求：

1、单床位的宽度为900mm，长为2000mm，床面高度为1850mm，护栏高度为300mm。

2、床板为杉木板或硬杂木板。

3、床沿、立柱等主材的钢板厚度应≥1.5mm；辅材钢板厚度应≥1.2mm。

4、床架要求用“宝钢、 鞍钢、马钢、武钢”等大型国有钢厂的钢材，所有金属表面必须经过酸洗磷化拷漆或静电喷塑等工艺流程处理，漆膜附着力应能达到国家及行业规定的相关标准。

5、金属表面要求光滑、美观，不能有影响外观和使用性能的永久性变形，凡触及人体和存放物的部分，应去掉毛边、锐角、突出物和棱角，各部分的安装应牢固可靠，不许有松动现象，凡需焊接的部件要焊接牢固，因焊接而产生的变形必须矫正，不许出现漏焊、焊穿、气孔等现象，焊痕表面波纹应均匀，外表的接头处要光滑，冲压件表面不许有裂痕，表面涂饰要平整光滑，不许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，色泽应一致，漆面应均匀光亮。

6、衣柜、书架、电脑写字台等家具的板材上要求使用大型厂家的著名优质环保板材（不含甲醛等有害物），板材的贴面、封边须采用进口大型高温处理设备及进口PVC密封胶。尺寸（与床配套）：2000×600×1790mm，台面板材厚度为25mm,其它板材厚度为18mm。

7、样式要求新颖、简单、大方、实用，设计上更加人性化且和建筑设计的线路布置配套。

五、投标须知：

1、投标厂商资质要求：注册资金不低于300万元的家具生产厂家。

2、投标厂商可以选择001—002包投标，但每个投标人最多只能中1个包。

3、投标文件内容：开标一览表、投标函、法人授权委托书、营业执照、税务证、法人证书、组织机构代码证复印件、投标报价、规格响应表、价格分析表、加工安装措施、服务承诺、投标保证金缴纳凭证等。

投标人准备三份投标文件（一份正本，二份副本）并签封，每份投标文件须清晰标明“正本”或“副本”。如正本和副本不符，以正本为准

4、投标报价：投标人应在投标文件所附的投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价。每种货物只允许有一个报价。货物价格包括：制造装配货物至交付使用前所发生的原材料、人工费、运费、安装费、售后服务费用、已付或要付的全部税费等；

5、投标保证金：人民币伍万元整（在开标前前办理完毕，投001-005包只需缴纳一份投标保证金）。保证金采用自带汇票形式。【单位名称：淮北师范大学；开户行名称：安徽省淮北市农行淮北师范大学支行；账号：6121 0104 0000 370（请注明用途为：新校区家具招标投标保证金）】。如中标，投标保证金转为履约保证金。未中标的保证金在中标单位确定后3日内无息退还至其原账户。

投标人出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

①投标人撤回其投标文件的；

②投标人不遵守招投标规定，影响招标正常进行的；

③中标人无正当理由拒绝签订合同或拖延签订合同的。

6、付款方式：安装验收完毕付90%，余款作为质保金，一年后无质量问题，付清余款。

7、交货时间、安装工期及施工环境：安装进场时间2012年7月10日，安装工期30天。2012年8月10前验收交付使用。施工环境由学校负责协调，如不具备安装条件，时间相应顺延。

8、违约损失赔偿：如果中标方不能按期保质保量交货验收，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿（毎延长一天验收交付使用，罚款一万元）。

9、投标样品要求：投标人必须按招标文件要求带样品投标，否则以废标处理。投标人可以送两个或两个以上的样品，并分别报价。在标书中详细注明所有投标产品的材质、规格、产地、板材的厚度、工艺处理流程、报价、售后服务、优惠条件等。

六、评审费：中标厂商缴纳2000元评审费。

七、标书发放时间、地点： 2012年3月12日起上在淮北师范大学校园网公告栏公开发放（网址：http://www.chnu.edu.cn/），请自行下载。

八、投标文件截止时间： 2012年3月28日上午11：30时。

九、投标样品截止时间： 2012年3月28日下午13：30时。

十、投标地点：淮北师范大学新校区管理办公室（淮北市东山路100号，师大教学主楼309室）。

十一、开标时间、地点： 2012年3月28日下午14:00时，淮北师范大学教职工活动中心（淮北市东山路100号）。

十二、联系人：刘老师；联系电话：0561-3801286  15212645600。

十三、以上接收标书及开标时间若有变动，提前3天通知，以通知时间为准。